| PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Số : 23/KH-TrTHCS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Bình Khê, ngày 30 tháng 9 năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH
QUẢN LÝ, XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
        Căn cứ Hướng dẫn số 806/PGD&ĐT- THCS ngày 10/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016- 2017.

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác của trường THCS Bình Khê.
          Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất hiện tại, Trường THCS Bình Khê xây dựng kế hoạch quản lý, xây dựng CSVC nhà trường năm học 2016- 2017 như sau:

I. Đặc điểm tình hình nhà trường:

1. Tình hình cơ sở vật chất nhà trường năm 2016-2017.

a/ Diện tích và khuôn viên nhà  trường học.

+ Diện tích nhà trường: 11.412,7 m2. Đảm bảo đủ diện tích tổ chức các hoạt động quản lý dạy học và sinh hoạt.

+ Trường có khuôn viên riêng biệt, có cổng trường, biển  trường  được  bố trí hợp lý.

b/ Khu phòng học, phòng bộ môn.

* Phòng học.

- Tổng số lớp: 17 lớp.

- Tổng số học sinh: 560 HS( tỷ lệ 33 hs/ lớp)

- Phòng học: 10 phòng trong đó: 10 phòng học kiên cố.

* Phòng bộ môn.

- Phòng y tế: 01.

+ Phòng học bộ môn: 02( Lý- CN; Hóa- Sinh).

+ Phòng thiết bị: 01

+ Phòng thư viện 1 :chung với phòng đọc,

+ Phòng máy tính: 01.

+ Phòng nghe nhìn: Không

+ Kho chứa đồ dùng: 1 kho = 15m2.

* Đồ dùng trang bị tương đối đầy đủ cho các khối lớp 6,7,8,9 cụ thể:

+ Bàn ghế HS:  168bộ (trong đó loại 3 chỗ: 24 bộ, 2 chỗ: 144 bộ) - đảm bảo đủ chỗ ngồi cho các em học sinh học tập.

+ Số máy tính hiện đang sử dụng: 40 máy (trong đó phục vụ dạy học: 34 máy, phục vụ quản lý: 6 máy); máy tính bảng: 20 máy.

+ Số Projecter: 12 chiếc, máy chiếu vật thể: 01 chiếc, ti vi: 01 chiếc, đầu đĩa 2 chiếc, số màn chiếu: 14 chiếc;

c) Khu phục vụ học tập.

+ Thư viện: 01 thư viện dùng chung với  phòng đọc.

Tổng số sách: 2514 cuốn; sách giáo khoa: 850 cuốn; sách giáo viên: 266 cuốn; sách tham khảo:522 cuốn  sách thiếu nhi:  823cuốn; sách pháp luật: 85 cuốn.

đ/ Khu văn phòng.

Trường có một văn phòng 3 gian, 1 phòng hiệu trưởng, 1 phòng hiệu phó, 1 phòng họp, 01 phòng Đoàn đội.

e/ Khu sân chơi: khoảng 3000 m2  sạch sẽ đảm bảo đủ bóng mát.

g/ Khu vệ sinh: có 2 khu vệ sinh dùng riêng cho giáo viên, học sinh nam  và học sinh nữ.

h/ Khu để xe giáo viên, học sinh: 02 nhà để xe học sinh để theo từng lớp, 01 nhà xe giáo viên.

i/ Nước sạch: Có hệ thống nước sạch dùng cho giáo viên và học sinh: Nước lọc qua máy RO.

2. Đánh giá chung:

2.1. Thuận lợi:
          - Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục - Đào tạo trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp.
          - Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường.
          - Năm học 2016-2017 nhà trường tiếp nhận bể bơi lắp ghép do Công ty 618 tặng đảm bảo yêu cầu phục vụ cho công tác giảng dạy bơi trong nhà trường. Trường có tường rào, cổng trường kiên cố, có đủ bàn ghế, bảng viết, có đủ đèn và hệ thống điện; có nhà để xe cho giáo viên; khu hiệu bộ; sân thể thao... Bên cạnh đó học sinh của trường có ý thức tốt trong việc bảo quản tài sản chung.
          2. 2. Khó khăn:
          - Học sinh của trường có nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số trong thị xã Đông Triều đến học tập tại trường, các em chưa quen với trang thiết bị hiện đại nên nhà trường phải mất nhiều thời gian hướng dẫn, giáo dục các em ý thức sử dụng và bảo quản tài sản nhà trường.
            II. Mục tiêu:
            1. Mục tiêu chung:
            - Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy năm học 2016-2017
            - Góp phần thực hiện đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
            - Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có cũng như bảo quản, sửa chữa tài sản kịp thời phục vụ công tác giảng dạy, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.
           2. Mục tiêu cụ thể:
            - Đầu tư tốt công nghệ thông tin như máy chiếu Projector, máy tính xách tay, máy tính bảng, mạng internet, các thiết bị phòng học thông minh phục vụ công tác giảng dạy.
            - Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trường, lớp học, khuyến khích giáo viên, học sinh đến thư viện đọc sách.
            - Giáo dục cho học sinh có ý thức bảo quản tài sản của trường.

III. Nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp

1. Nhiệm vụ  :

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa CSVC đầu năm học, trình Hội phụ huynh, HĐND và UBND xã cho phép vận động kinh phí sửa chữa CSVC đầu năm học với tinh thần tự nguyện.

- Bàn giao CSVC đầu năm học cho các lớp và bàn kế hoạch giữ gìn và tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất để phục vụ dạy và học.

- Tăng cường đầu tư mua sắm đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo cho giáo viên và cho học sinh  .

- Quản lý, bảo quản thật tốt cơ sở vật chất, đồ dùng, tránh lãng phí, sử dụng không đúng mục đích .

- Tăng cường làm đồ dùng dạy học, bảo quản và sử dụng đồ dùng hiệu quả cao nhất.

- Đầu tư tủ sách các lớp phát triển văn hóa đọc.

- Mua sắm thêm đồ dùng thí nghiệm thực hành, máy vi tính, máy tính bảng, máy chiếu, máy in phục vụ việc đổi mới phương pháp dạy học năm học 2016-2017.

- Tiếp tục mua sắm, đầu xây dựng CSVC đảm bảo trường luôn xanh sạch đẹp.

- Phấn đấu năm học 2016- 2017 hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể sau đây:

2. Chỉ tiêu:

- Đề nghị cấp trên sửa chữa nâng cấp phòng học, xây mới khu điều hành và các phòng chức năng

- Tiếp tục bổ sung sửa chữa bàn ghế, trang thiết bị và các biểu bảng trong các phòng học theo đúng quy định.

- Trang trí lại biểu bảng mới  trong văn phòng nhà trường.

- Củng cố, bổ sung, sửa chữa các thiết bị trong nhà vệ sinh.

- Củng cố xây dựng thêm sân bóng chuyền, cầu lông ...

- Đổ sân bê tông thêm khu sân sau nhà bơi, làm cống thoát nước.

* Dự kiến mua  thêm đồ dùng :

- Bổ xung thêm hoá chất, thiết bị còn thiếu ở lớp 6,7,8,9.

- Trang trí lại văn phòng, các phòng làm việc.

- Sửa chữa cơ sở vật chất trường học.

- Làm thêm đồ dùng dạy học: Mỗi tổ CM: 01 đồ dùng.

- Mua đủ tài kiệu, SGK theo yêu cầu của giáo viên, học sinh.

- Đặt mua sách BD thường xuyên năm học 2016-2017 theo đúng hướng dẫn.

- Thực hiện việc cung ứng sách giáo khoa, vở bài tập cho học sinh năm học 2016-2017.

- Tiếp tục xây dựng mảng phòng truyền thống: hồ sơ thi đua, khen thưởng…

+ Củng cố bổ sung các tư liệu về truyền thống của nhà trường và các thành tựu trong các năm qua đã đạt được như các biểu đồ như là các tranh ảnh các lời kể của người đi trước’

+ Khôi phục lại quyển sổ vàng về truyền thống nhà trường .

Lập bộ sưu tập ảnh,  ảnh lưu niệm của của giáo viên và học sinh đạt giải các đợt thi HSG cấc cấp.

- Tiếp tục trồng cây, xây thêm bồn cảnh, thường xuyên  chăm sóc cây, vệ sinh trường lớp  đảm bảo trường luôn xanh sạch, đẹp.

- Thực hiện thu đúng, đủ các khoản theo quy định của nhà nước.

- Quản lý tốt sổ tài sản, tài chính trong việc mua sắm trang thiết bị  .

- Mỗi tổ CM tự làm 01 đồ dùng/năm học có chất lượng.

- Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.

3. Biện pháp chính:

- Tăng cường công tác quản lý về cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học. Nâng cao ý thức trách nhiệm và chuyên môn của cán bộ giáo viên trong công tác này.

- Tiến hành kiểm kê, bàn giao cơ sở vật chất cho các lớp ngay từ đầu năm học. Nhà trường kết hợp GVCN thường xuyên kiểm tra, tu bổ kịp thời các hư hỏng nhẹ.

- GVCN phải tổ chức cho lớp mình bảo quản sử dụng tốt cơ sở vật chất, tiết kiệm điện nước.

- Duy trì các sổ theo dõi mượn trả đồ dùng dạy học. GVBM sử dụng đồ dùng đúng quy định, mượn trả phải ghi sổ, không vứt bừa bãi – cán bộ phụ trách phải lập sổ theo dõi đầy đủ, thường xuyên kiểm tra, sắp xếp, dọn dẹp, phòng thư viện, đồ dùng, đôn đốc giáo viên trả đồ dùng đúng hạn, đúng chỗ. Tăng cường công tác bảo quản đồ dùng thí nghiệm.

- Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, HĐGD địa phương vận động phụ huynh học sinh tham gia xây dựng, làm đẹp cảnh quan nhà trường.

- Tham mưu với địa phương xây dựng một số công trình phục vụ hoạt động dạy và học của nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức cho giáo viên, học sinh lao động tu sửa cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan, tự  sửa chữa nhỏ bàn ghế, đồ dùng.

- Chấn chỉnh cán bộ, giáo viên, học sinh chưa nâng cao ý thức bảo quản và sử dụng đồ dùng. Đồ dùng dạy học còn để bừa bãi, mượn trả không đúng hạn, cá biệt còn để mất, hỏng. Đó là những yếu kém trong công tác quản lý thiết bị, cơ sở vật chất.

III. Biện pháp:
         - Đầu năm học nhân viên phụ trách cơ sở vật chất phối lập kế hoạch sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất của trường trong năm học sau đó trình lên Hiệu trưởng phê duyệt.
         - Sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, kế hoạch phải được thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường để các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng và làm tốt nhiệm vụ của mình.
         - Nhân viên cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đề xuất với hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.
         - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp bằng nhiều hình thức như: trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, các hoạt động ngoại khóa, các phong trào, các buổi sinh hoạt của Đoàn Thanh niên...

- GVCN phải tổ chức cho lớp mình bảo quản sử dụng tốt cơ sở vật chất, tiết kiệm điện nước.

-Thường xuyên tổ chức cho giáo viên, học sinh lao động tu sửa cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan, tự  sửa chữa nhỏ bàn ghế, đồ dùng.

- Các tổ chuyên môn có thiết bị dạy học như Lý- Công Nghệ; Hóa- Sinh-Thể Dục,... phải có sổ theo dõi thiết bị, sổ mượn. Định kỳ hàng tháng có kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học trong giảng dạy khi lãnh đạo yêu cầu.
          IV. Phân cấp quản lý tài sản
          * Ban cơ sở vật chất:

| Tổ chức (Bộ phận) | Cá nhân đại diện | Loại tài sản chịu trách nhiệm quản lý | Chức vụ | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ban giám hiệu | Lê Thị Kim Oanh | Tài sản bên trong phòng Hiệu trưởng Quản lý chung các tài sản của nhà trường | Trưởng ban |  |
|  | Nguyễn Văn Đoàn | Tài sản bên trong phòng Phó Hiệu trưởng | phó trưởng ban |  |
| Tin học | Tạ Minh Sơn Nguyễn Văn Sơn | Phòng máy tính và các tài sản được phân cấp sử dụng trong phòng. | Thành viên | Cùng các thầy cô tổ Tin-học |
| Văn phòng | Lê Thị Thanh Huyền | Tài sản kế toán gồm: hồ sơ sổ sách, dữ liệu kế toán và các tài sản được phân cấp sử dụng. | Thành viên |  |
|  | Nguyên Thị Lam | Tài sản gồm các loại hồ sơ, sổ sách, văn bằng, học bạ, các tài sản khác phục vụ công tác hồ sơ, lưu trữ, con dấu, và các tài sản khác được phân công quản lý. Tài sản bên trong phòng thư viện | Thành viên |  |
|  | Nguyễn Thị Thủy | Phòng thiết bị, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng hội đồng, phòng truyền thống và các tài sản được phân cấp sử dụng Tài sản , tủ thuốc, sổ theo dõi sức khỏe, vệ sinh môi trường, y tế và các loại hồ sơ khác được phân cấp quản lý, sử dụng. | Thành viên |  |
| Đoàn trường | Bùi Thị Thu Hương | Tài sản trong phòng Đội, hồ sơ sổ sách công tác Đội | Thành viên-Thư ký |  |
| GV | Nguyên Văn Sơn | Thiết bị ứng dụng CNTT các phòng học, phòng học thông minh, truyền trực tuyến, các phầm mềm quản lý và dạy học... Toàn bộ loa, máy phát điện, hệ thống âm thanh, bộ kích điện,... | Thành viên |  |
| Giáo viên chủ nhiệm | Khối 6 đến khối 9 | Toàn bộ bàn, ghế, bảng, các thiết bị điện trong phòng học được giao. | Thành viên |  |
| Bảo vệ | Đặng Văn Ánh | Các công trình, tài sản sử dụng chung của trường như: hệ thống điện, nước, công trình vệ sinh, bể bơi ...... | Thành viên |  |

V.  Sử dụng, bảo dưỡng tài sản.
       - Các bộ phận, cá nhân được phân công quản lý tài sản và sử dụng tài sản phải đảm bảo đúng quy trình sử dụng,
       - Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi sử dụng điện, nước của nhà trường phải tiết kiệm:
       + Đối với học sinh tắt điện khi không cần thiết, khi tan học.
       + Đối với cán bộ, giáo viên tắt các thiết bị điện, nước tại các phòng học, phòng làm việc khi không sử dụng.
       - Mọi trường hợp làm mất hoặc hư hỏng tài sản, thiết bị đều phải báo cáo Ban CSVC bằng văn bản để xác định nguyên nhân và trình Hiệu trưởng.
        - Đối với các phòng học nếu xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản thì học sinh (hoặc GVCN) phải báo với Ban CSVC hoặc bảo vệ ngay khi tiếp nhận phòng học (đầu buổi học) để xác minh làm rõ trách nhiệm. Những trường hợp báo cáo chậm thì lớp và GVCN buổi đó phải chịu trách nhiệm bồi thường.
        - Trong quá trình sử dụng tài sản không được tự ý di chuyển từ phòng này sang phòng khác, từ bộ phận này sang bộ phận khác nếu chưa có ý kiến của Hiệu trưởng hoặc Ban CSVC.
        - Ban CSVC kiểm tra, giám sát việc quản lý tài sản của các bộ phân, cá nhân và trình Hiệu trưởng làm quyết định điều chuyển tài sản giữa các bộ phận, cá nhân khi cần thiết.
        -  Đầu năm học, tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch sử dụng thiết bị, theo từng khối theo từng ban sau đó trình hiệu phó chuyên môn duyệt.
        - Việc mượn phòng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, phải đăng ký vào thứ 6 của tuần trước vào bảng đăng ký mượn phòng ; liên hệ với bảo vệ  để ký mượn
(ký trả)
         - Các tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên đăng ký và làm thiết bị dạy học tự tạo theo yêu cầu của Phòng GD&ĐT.
         VI. Kế hoạch chi tiết năm học 2016-2017:

| Tháng | Nội dung công việc | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 8/2016 | - Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, (kiểm tra chất lượng bàn ghế của học sinh, giáo viên) qua đó đề xuất với hiệu trưởng sửa chữa các tài sản bị hư hỏng. - Tổng vệ sinh khu vực, khuôn viên trường học, phòng học, khu vực xung quanh trường. - Kiểm tra sách thư viện, chuẩn bị cho học sinh mượn sách. - Thường xuyên kiểm tra nội quy học sinh - Kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt lại các hệ thống điện, đèn, quạt... - Phân công lớp trực trường thực hiện thường xuyên việc quét dọn khu vực hành chính và sân trường. - Hoàn thiện trang webside của trường đầu năm học. - Lập danh sách về địa chỉ của học sinh theo sổ hộ khẩu. - Hoàn thành danh sách lớp vào cuối tháng 8. | - Đ/c Huyền, GVCN, Đội TN. - Đoàn TN, Đội TN (lập kế hoạch lao động đầu năm). - Đ/c Lam - Đội TN, các thành viên ban thi đua. - Đ/c Huyền, Bảo vệ, GVCN. - Đội TN Đ/c Hưng - Đ/c Đoàn, GVCN, Đ/c Hương Đ/c Đoàn, GVCN - P.HT |
| 9/2016 | - Thống kê số thiết bị giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy mới. - Theo dõi việc bảo quản, giao nhận thiết bị giảng dạy, thường xuyên kiểm tra công tác thư viện, thiết bị về sổ sách, về bảo quản thiết bị (thực hiện đúng quy định nhà trường). | - Các tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách thư viện. - P.HT, GVCN, Đ/c Thủy, giáo viên bộ môn |
| 10/2016 | - Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. - Sắp xếp các loại hồ sơ đúng trình tự, Quản lý sổ sách, hồ sơ học sinh theo đúng quy định. Cấp phát các loại hồ sơ cho giáo viên. - Thường xuyên quét dọn, tổng vệ sinh khu vực sân trường, lớp học. | - Công đoàn. - Đ/c Đoàn, Lam - Đội TN, các thành viên ban thi đua. |
| 11/2016 | - Thường xuyên quét dọn, tổng vệ sinh khu vực sân trường, lớp học, trồng cây xanh tạo cảnh quan sư phạm - Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ tài sản của nhà trường, sử dung điện tiết kiệm thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đầu tuần. - Kiểm tra nâng cấp thay thế các thiết bị ứng dụng CNTT kém chất lượng phục vụ Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Kiểm tra hồ sơ văn phòng | - P.HT, Đội TN,GVCN. - Đội TN, các thành viên ban thi đua - Đội TN, GVCN - Phụ trách CSVC, HT, CNTT - Hiệu trưởng |
| 12/2016 | - Lập kế hoạch phân công kiểm kê tài sản năm 2016 - Thực hiện kiểm kê tài sản - Tổng hợp kiểm kê tài sản tăng giảm trong năm. - Tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho học sinh ngày truyền thống 22/12 thành lập Quân đội NDVN và ý thức giữ gìn tài sản, có tinh thần tiết kiệm thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đầu tuần. - Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi học kì I. | - Có danh sách phân công - P.HT, Công Đoàn, Đoàn TN, - Đoàn TN, Đội TN, các thành viên ban thi đua - P.HT, nhân viên văn phòng, GVCN. |
| 01/2017 | - Theo dõi việc sử dụng đồ dùng, thiết bị giảng dạy của giáo viên. - Báo cáo tài sản tăng, giảm về Phòng Giáo dục - Đào tạo. - Theo dõi tình hình cảnh quan môi trường (phát động phong trào Đội viên tình nguyện làm vệ sinh sân trường). - Bàn giao cơ sở VC nghỉ Tết Nguyên Đán | - P.HT, tổ trưởng, thiết bị, thư viện. - Đ/c Huyền - P.HT, Đội TN - P.HT, Đội TN, GVCN - Hoàng Mai Dự |
| 02/2017 | - Vệ sinh trường lớp, khuôn viên trường học, kiểm tra lại cơ sở vật chất của trường sau khi nghỉ Tết Nguyên đán. - Phân công trực ban, giữ gìn, bảo quản tài sản nhà trường trong thời gian nghỉ Tết. - Thường xuyên giám sát tình hình tài sản trong nhà trường, sửa chữa tài sản hư hỏng, đảm bảo việc học của học sinh được tốt. - Chỉ đạo tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc và trồng cây xanh. - Chuẩn bị CSVC cho Hội thi GVG cấp cơ sở, đợt thi đua chào mừng ngày 26/3 | - Đoàn TN, Đội TN, lập kế hoạch lao động. - Có danh sách phân công - P.HT, Đoàn TN, Công đoàn, GVCN, thư viện, kế toán trường. - Đội TN, GVCN - PHT, Kế toán, văn phòng |
| 3/2017 | - Theo dõi tình hình cảnh quan môi trường (phát huy phong trào đội học sinh tình nguyện tổng vệ sinh trường lớp). - Kiểm tra hồ sơ GV, hành chính - Chuẩn bị CSVC tổ chức ngày 26/3 - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng thiết bị GV | - Đoàn TN, Đội TN Ban kiểm tra nội bộ - P.HT, Đoàn TN (lập kế hoạch), Công đoàn, GVBM, GVCN. |
| 4/2017 | - Kiểm tra thiết bị dạy học (quan sát, trao đổi với cán bộ phụ trách thiết bị). - Kiểm tra thư viện (việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh, sổ sách, bảo quản, phân loại, tinh thần thái độ làm việc,...) - Thường xuyên kiểm tra nội quy học sinh - Chuẩn bị CSVC cho thi nghề PT học sinh lớp 8. - Kiểm tra tình hình bàn ghế chuẩn bị kỳ thi học kỳ II. | - P.HT, tổ trưởng CM. - P.HT, Công Đoàn, thư viện. - Đoàn TN, Đội TN, các thành viên ban thi đua - Đ/c Đoàn, GV dạy nghề, hành chính Đ/c Đoàn, văn phòng, thư ký HĐ. |
| 5/2017 | - Chuẩn bị cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường phục vụ cho việc mở Hội đồng kiểm tra HK 2, đánh giá kết quả cuối năm học. - Tổng vệ sinh trường học, theo dõi và sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt. - Khơi thông cống rãnh, chống ngập vào mùa mưa. Chỉ đạo tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh. - Vận động học sinh tặng lại SGK cho thư viện (cho học sinh nghèo năm học mới). Học sinh trả sách đúng quy định | - P.HT, Đội TN, Công đoàn, Hội cha mẹ HS. - Thiết bị, HT, GVCN. - Đội TN , GVCN, nhân viên bảo vệ. - Công Đoàn, Đội TN, GVCN, NVTV |
| 6/2017 | - Sắp xếp lại phòng học, bàn ghế chuẩn bị cho việc bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh thi lại. - Chuẩn bị ĐK CSVC cho HS thi vào lớp 10 THPT - XD kế hoạch sửa chữa nâng cấp CSVC trong hè. - Thống kê lại tình hình cơ sở vật chất, hiện trạng, số lượng chuẩn bị cho việc tuyển sinh, sắp lớp cho năm học mới. | - P.HT, nhân viên văn phòng, GV phụ trách BD học sinh. - PHT, Văn phòng. |
| 7/2017 | - Lập kế hoạch mua sắm tài sản mới, sửa chữa tài sản hiện có phục vụ cho năm học mới. - Chăm sóc, cải tạo cây xanh trong khuôn viên nhà trường | - P.HT, Tổ trưởng chuyên môn, thư viện, kế toán. - PHT, Bảo vệ, văn phòng |

VII. Tổ chức thực hiện
         1. Ban cơ sở vật chất-Thiết bị:
         - Xây dựng kế hoạch quản ký CSVC - thiết bị, tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng thời gian, đúng mục đích, yêu cầu của kế hoạch.
         - Quản lý  việc sử dụng CSVC, thiết bị theo quy định của nhà nước và của ngành.
         - Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các bộ phận, cá nhân.
         - Lưu trữ tài liệu, thống kê tài sản thiết bị toàn trường để quản lý và báo cáo Hiệu trưởng khi cần.
         - Kiểm kê tài sản, thiết bị hàng năm vào tháng 12. Phát hành biểu mẫu, sổ sách và hướng dẫn các bộ phận, cá nhân thực hiện. Báo cáo kết quả kiểm kê và biện pháp xử lý trình Hiệu trưởng quyết định.
         - Làm thủ tục thanh lý khi tài sản, thiết bị hết thời hạn sử dụng hoặc hư hỏng, không còn sử dụng được.
         2. Các tổ trưởng chuyên môn.
         - Tổ chức tốt việc sắp xếp các phòng thực hành thuộc các bộ môn tổ quản lý.
         - Xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị đầu năm.
         - Kiểm tra việc mượn, trả và sử dụng thiết bị dạy học của các giáo viên trong tổ.

- Đề xuất các giải pháp để phát huy hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học của bộ môn mình.
          - Tổ chức đánh giá thiết bị tự tạo của tổ, nhóm chuyên môn

Trên đây là kế hoạch bảo quản và phát triển cơ sở vật chất của trường THCS Bình Khê trong năm học 2016-2017, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt kế hoạch đề ra nhằm sử dụng tài sản nhà trường đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh các bộ phận có trách nhiệm báo cáo lại Hiệu trưởng qua Ban CSVC để có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

| Nơi nhận: - BGH(c/đ); - Tổ CM, Đội TN, CĐ, GVCN(t/h); - Lưu VT; | HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Kim Oanh |
| --- | --- |